27.10.2023                                    п.г.т. Козулька                                             № 381

О внесении изменений в постановление администрации района от 01.11.2013  № 790 «Об утверждении муниципальной программы Козульского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 30.08.2013 № 632 «Об  утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Козульского района, их формировании и реализации», руководствуясь  ст.16,19,22,42  Устава  Козульского  района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  изменения в  постановление администрации района от 01.11.2013 № 790 «Об утверждении муниципальной программы Козульского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», изложив в редакции согласно приложению.

2.Постановление администрации района от 03.11.2022 № 502 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01.11.2013 № 790 «Об утверждении муниципальной программы Козульского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» считать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению.

4.Постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации  района.

Глава  района                                                                                     И.В.Кривенков

Александрова Татьяна Андреевна

8(39154)4-15-20

Приложение к постановлению администрации района от 27.10.2023 № 381

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

«РЕФОРМИРОВАНИЕ  И  МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  И  ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

«РЕФОРМИРОВАНИЕ  И  МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  И  ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ»

- 1.ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и                 повышение энергетической эффективности»

| Наименование муниципальной программы | - «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной целевой программы | - Статья 179 Бюджетного Кодекса РФ; - Постановление администрации Козульского района от 30.08.2013 № 632 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Козульского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Козульского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | - Подпрограмма: «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Козульского района» -Мероприятия |
| Цели муниципальной программы | обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста стоимости жилищно-коммунальных услуг; повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Козульского района; создание предпосылок, направленных на внедрение рыночных механизмов в отрасль жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2026гг |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | Целевые показатели: -снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 63,1% в 2026году; Показатели результативности: -снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей в 2026году: -водоснабжение до 5,7ед.; -увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающего требованиям безопасности до 85,0% в 2026году; -увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе до 90%; - увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета ( в части многоквартирных домов- с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ресурсов, потребляемых на территории района в 2026году -электрической энергии до 100%; -тепловой энергии(с учетом технической возможности) до 80%; -воды (с учетом технической возможности) до 80%; -доведение количества проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки до 100%; -доведение доли устраненных недостатков от общего количества выявленных при обследовании жилищного фонда до 80% в 2026году. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 579 232,09 тыс.рублей в т.ч. по годам: 2014год-47 133,41тыс.рублей; 2015год-63 150,02тыс.рублей; 2016год-55 966,11тыс.рублей; 2017год-62 140,22тыс.рублей; 2018год-65 213,61тыс.рублей; 2019год-70 839,28тыс.рублей; 2020год-75 677,39тыс.рублей; 2021год-69 258,60тыс.рублей; 2022год-36 250,58тыс.рублей; 2023год-12 942,57тыс.рублей; 2024год-11100,10тыс.рублей; 2025год-4 780,10тыс.рублей; 2026год-4 780,10тыс.рублей. в том числе за счет средств: -местного бюджета-24 838,80 тыс.рублей: в т.ч. по годам: 2014год-391,60тыс.рублей; 2015год-165,12тыс.рублей; 2016год-482,63тыс.рублей; 2017год-666,67тыс.рублей; 2018год-712,81тыс.рублей; 2019год-1177,71тыс.рублей; 2020год-445,83тыс.рублей; 2021год-948,43тыс.рублей; 2022год-853,01тыс.рублей; 2023год-1995,27тыс.рублей; 2024год-9880,0тыс.рублей; 2025год-3560,00тыс.рублей; 2026год-3560,00тыс.рублей -краевого бюджета-554 393,29 тыс.рублей: в т.ч. по годам: 2014год-4 6741,81тыс.рублей: 2015год-62 984,90тыс.рублей; 2016год-55 483,75тыс.рублей; 2017год-61 473,55тыс.рублей; 2018год-64 500.80тыс.рублей; 2019год-69 661,57тыс.рублей; 2020год-75 231,56тыс.рублей; 2021год-68 310,17тыс.рублей; 2022год-35 397,57тыс.рублей; 2023год-10 947,30тыс.рублей; 2024год-1 220,10тыс.рублей; 2025год-1 220,10тыс.рублей; 2026год-1 220,10тыс.рублей |

| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Козульского района; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет председатель контрольно—счетного органа Козульского района, финансовое управление администрации Козульского района. |
| --- | --- |

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1.Общие  положения

Жилищно-коммунальное хозяйство  одно из отраслей экономики района, обеспечивающее население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

На протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующих граждан.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов  в ходе которых были выполнены в целом задачи реформы оплаты  коммунальных услуг, создания в целом адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, привлечение частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства  района,  являются;

-высокий уровень износа основных производственных фондов более 60% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

-высокие потери энергоресурсов во всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30% - следствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

-высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов,  наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности – следствие незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

-отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки на значительном  числе объектов водопроводного хозяйства.

Проблема высокого износа актуальна для инженерных сетей, оборудования коммунального комплекса более 60%.

В результате высокого уровня износа коммунальной инфраструктуры на территории района растет количество аварий в системах тепло-, водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 63,1% в 2026году.

На территории района за 2022год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов;

-холодная вода-296,83тыс.м3;

-горячая вода-20,6 тыс.м3;

-водоотведение-91,6тыс.м3;

-тепловая энергия-26,78тыс.Гкал.

Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае с  частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная работа ресурсоснабжающих организаций по принятию мер к погашению задолженности потребителей, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

- Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

- На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, утверждены или находятся в стадии утверждения десятки  подзаконных нормативных правовых актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят Федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

- Реформирование жилищно-коммунального хозяйства продолжается, и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение заложенных в отраслевое законодательство механизмов, следующих мероприятий

- -государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- -разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- -актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- -создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- -обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- -утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- -обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- -формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- -обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- -контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

- 2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 10 теплоисточниками суммарной мощностью 29,13 Гкал/час, вырабатывающих 41,9 тыс. Гкал тепловой энергии в год..

Из существующих 10 котельных - 7 теплоисточников мощностью менее 3Гкал/ч(70%).

- Теплоисточники малой мощности крайне не экономичны, эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается.

- В результате фактически КПД котельных составляет 60% и менее, вместо нормативного 75-80 %.  Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

- Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:

- - низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

- -отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического                    контроля;

- - низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

- В период 2010-2012 годов в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» в рамках реализации проектов оптимизации систем теплоснабжения в п.Козулька было закрыто 5 высокозатратных котельных малой мощности.

- При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервного электроснабжения, что может привести в аварийной ситуации к отключению котельной и разморожению системы теплоснабжения.

Для решения проблем необходимо выполнить следующий комплекс работ, а именно:

-применять комплексный  подход к замене морально устаревших котлов на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надежности работы  систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- -поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

-использование современных теплоизоляционных материалов;

-снижение тепловых потерь;

-обеспечение надежности работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов.

- -разработка схем теплоснабжения;

- -актуализация схем теплоснабжения;

- -обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов.

В результате проведенных мероприятий  в п.Козулька было заменено и   построено  более 5км тепловых сетей, введена в эксплуатацию в 2012году модульная котельная, разработаны и утверждены схема теплоснабжения п.Козулька, п.Новочернореченский, п.Можарский , за счет финансирования ресурсоснабжающей организации АО «КрасЭКО»установлены на 3-х котельных  в п. Новочернореченский три установки БМК «Терморобот»(взамен сварных котлов). В 2020году  ресурсоснабжающей организацией АО «КрасЭКо» было заменено 1,6км тепловых сетей, в 2021году -0,5км тепловых сетей, в 2022году-0,7км, в 2023году-0,44км.

В 2022-2023гг в рамках  подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края  был проведен капитальный ремонт тепловых сетей в п.Можарский общей протяженностью- 0,802км.

- Следствием проводимых мероприятий в области теплоснабжения является повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на  производство тепловой энергии, как следствие, предоставление качественных услуг потребителям по теплоснабжению

- 2.3. Водоснабжение, водоотведение

Основными источниками водоснабжения населения Козульского района являются:  и подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 13,5 тыс. человек (86,8%)

Из нецентрализованных водоисточников ( шахтных колодцев, родников, местных скважин) используют воду 2,13 тыс. человек (13,2%).

Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПин по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Проблема снабжения населения Козульского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой составляет  более 80%.

Канализационных очистных сооружений, осуществляющих очистку сточных вод в населенных пунктах района, нет.

Неочищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты.

2.4.Газоснабжение

На территории Козульского района для бытовых нужд населения используется сжиженный углеводородный газ.

Газоснабжение населения 4-четырех  многоквартирных домов в п.Козулька осуществляется через групповые газовые установки привозным газом.

Основная часть населения снабжается газом  через баллоны с доставкой автомобильным транспортом.

2.5.Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда Козульского района составляет 380,2тыс.м2,  из них 64 многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки).

Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 55  домах, истек нормативный срок эксплуатации. 28многоквартирных дома признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда.

В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу. В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории Козульского района, была введена в эксплуатацию в 60–80-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

Для решения существующих проблем законодательными
и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления  финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд).

За период работы Фонда (с 2007 года) Козульский район не  являлся участником региональной адресной программы по причине невыполнения условий на включение в данную программу.

На сегодняшний день  на территории Красноярская края действует региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Согласно краткосрочному плану, утвержденному администрацией района, за период  2016-2017гг отремонтирована крыша 2-х многоквартирных домов. В 2018- 2019гг также проведен капитальный ремонт  крыши двух домов. В 2022году  отремонтировано крыши  на двух  многоквартирных домах в пгт Козулька, система отопления в многоквартирном доме в п.Новочернореченский, в 2023году –проводится  капитальный ремонт газопровода в 4-х многоквартирных домах в пгтКозулька.

2.6. Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ) Правительству Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национальные проекты (программы), в том числе национальный проект «Жилье и городская среда».

С целью реализации Указа Президента РФ Правительством Российской Федерации разработан и утвержден национальный проект «Жилье и городская среда», в состав которого входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п утверждена региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025годы.

В рамках программы производится  финансирование мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 01.01.2017года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В данную программу включено шесть многоквартирных домов, расположенных в пгт Козулька по ул.Солнечная, д.№6,д.№7,д.№8,д.№9,д.№10,д.№12, которые были признаны в установленном порядке до 1 января 2017года аварийными и подлежащими сносу.

Согласно пункту 5.5 Программы министерство осуществляет перечисление субсидии бюджету  муниципального  образования  в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджет муниципального образования на основании соглашения, заключенного между министерством и муниципальным образованием. Органы местного самоуправления района перечисляют в течение трех дней со дня получения  субсидии субсидию бюджету сельского поселения.

За 2022год по данной программе было переселено  из ветхого жилья – более 40 семей.

Переселение ведется в основном за счет приобретения жилых помещений на вторичном рынке, так как новое строительство многоквартирных домов в районе не ведется.

В 2022-2025годах будет  продолжено приобретение жилых помещений для последующего предоставления  жилых помещений гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

- 3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с

-жилищным кодексом Российской Федерации;

-Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Соответственно главным приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

участие в региональной программе по переселению граждан из аварийного жилья;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения.

Следующий приоритет- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Реализация мер по внедрению ресурсоснабжающих технологий, и создание условий для более широкого использования малой энергетики.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, особое внимание должно быть уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  района;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры района.

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Козульского района» и мероприятия к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»       предполагают:

капитальный ремонт системы водоснабжения, замена ветхих водопроводных сетей, актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, капитальный ремонт водопроводных сетей и водонапорных башен с устройством водоочистки, проведение работ по рекультивации свалки, разработку схем водоснабжения и  водоотведения, теплоснабжения, актуализация схем территориального планирования и схем  землепользования, разработка зон санитарной охраны водозаборных скважин, актуализация проектов местных нормативов градостроительного проектирования, прокладка новых водопроводных сетей..

Коммунальный комплекс Козульского района характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов и энергетического оборудования более 60%..

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки и недостаточная степень очистки питьевой воды на значительном числе объектов водопроводного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения  в коммунальном хозяйстве.

На территории  района официально-оформленных полигонов по складированию твердо-бытовых отходов нет.

В течение  прошедших лет вывоз твердых коммунальных отходов от населения и промышленных отходов осуществлялся  на несанкционированную  свалку, расположенную на территории Лазурненского с/с.

В настоящее время  эксплуатация свалки запрещена ввиду того, что место размещения и устройство ее не соответствует санитарным правилам и нормам.

Администрацией района в 2010году  была подготовлена проектно-сметная  документация по рекультивации неорганизованной свалки твердых коммунальных отходов в п.Лазурный. Сметная стоимость выполнения всех этапов рекультивации, согласно ПСД, составляет                10 430,6 тыс.руб. Финансовых средств на проведение рекультивации данного объекта в полном объеме в местном бюджете нет. Проведение работ по рекультивации не требует отлагательств.

Проведение работ по рекультивации свалки позволило бы улучшить экологическую обстановку в районе.

С 01.01.2019года сбор и вывоз ТКО производится региональным оператором  по обращению с твердыми коммунальными отходами  ООО «Эко-Транспорт» на полигон ТКО г.Ачинска.

Потребность в средствах  района  на капитальный ремонт системы водоснабжения, замену ветхих водопроводных сетей, актуализацию схем водоснабжения, теплоснабжения,  проведение работ по рекультивации свалки, разработку схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, актуализацию схем территориального планирования, схем землепользования, разработку схем санитарной охраны водозаборных скважин, актуализацию проектов местных нормативов градостроительного проектирования, прокладку новых водопроводных сетей в пгт Козулька составляет:

2014год-391,60тыс.рублей;

2015год-165,12тыс.рублей;

2016год-482,63тыс.рублей;

2017год-666,67тыс.рублей;

2018год-712,81тыс.рублей;

2019год-1 177,71тыс.рублей;

2020год-445,83тыс.рублей;

2021год-948,43тыс.рублей;

2022год-853,01тыс.рублей;;

2023год-1995,27тыс.рублей;

2024год-9880,00тыс.рублей;

2025год-3560,00тыс.рублей;

2026год-3560,00тыс.рублей.

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Мероприятие: Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по району составляет 88,0 процентов.

Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на компенсацию части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности  коммунальных услуг составляет (средства краевого бюджета):

2014 год - 39 478,70 тыс.рублей;

2015 год - 57 592,90 тыс.рублей;

2016 год - 51 483,75 тыс.рублей;

2017 год – 61473,55 тыс.рублей;

2018 год – 64 293,80 тыс.рублей;

2019 год – 67 261,57 тыс.рублей;

2020 год – 68 204,16 тыс.рублей;

2021 год – 62 941,77 тыс.рублей;

2022 год – 27 009,37 тыс.рублей;

2023 год – 1 220,10 тыс.рублей;

- 2024 год -  1 220,10 тыс.рублей;

- 2025 год -  1 220,10  тыс.рублей;

- 2026 год -  1 220,10  тыс.рублей.

- 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг:

-Закон Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

-Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

-Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 
№ 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», «Перечнем и порядком подачи документов, представляемых гражданами и исполнителями коммунальных услуг для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их оформлению и сроками их рассмотрения», «Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг»).

- 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,    СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2026 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшением аварийности жилищного фонда, снижением среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышением удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав актуализированных схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;

формированием конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;

улучшением показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта.

увеличением доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Козульского района будет осуществляться на основе разработанных программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ  С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма  «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Козульского района»  (приложение № 7  к муниципальной программе)

Срок реализации подпрограммы – 2014-2026 годы.

В результате реализации  подпрограммы «Модернизация, реконструкция  и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  и мероприятий программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»   планируется достигнуть:

-снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры  в 2026году-63,1%.;

-увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой,

отвечающей      требованиям безопасности в 2026году-85,0%;

- -капитального ремонта водонапорных башен и водопроводных сетей;

- -устройство водоочистных и обеззараживающих установок(6ед.);

- -проведение актуализации схем водоснабжения, теплоснабжения;

- -разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- -актуализация схем территориального планирования, схем землепользования;

- -проведение частичной рекультивация несанкционированной свалки ТБО;

- -разработка  зон санитарной охраны водозаборных скважин,

- -прокладка новых водопроводных сетей в пгтКозулька,

- -актуализация проектов местных нормативов градостроительного проектирования;

- -прокладка новых водопроводных сетей в пгт Козулька.

7.УПРАВЛЕНИЕ  ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Козульского района.

Администрация Козульского района  осуществляет :

-отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

-координацию деятельности  исполнителей программы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет председатель  контрольно-счетного органа Козульского района, финансовое управление администрации Козульского района.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы администрация Козульского района организует ведение  и представление отчетности в экономический отдел администрации района до 30 марта года, следующего за отчетным периодом, согласно  приложениям 7-10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Козульского района, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением администрации района от 30.08.2013 № 632.

Годовой отчет о ходе реализации  программы формируется исполнителем и направляется на бумажных носителях и в электронном виде.

Главный специалист по коммунальному хозяйству                                         Т.А. Александрова