07.05.2025                                  п.г.т. Козулька                                       № 80-р

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об Утверждении Правил Обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к работе в отопительный период 2025-2026 годов:

1.   Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению№ 1.

2.   Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Козульского района согласно приложению № 2.

3.    Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению Ю.Б.Нестина.

4.     Распоряжение администрации района от 09.04.2025г № 64-р признать утратившим силу.

5.    Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы района по

общественно-политической работе                                                  М. В. Бурень

Осадчая Наталья Александровна

8(39154)4-15-19

Приложение № 1 к распоряжению

администрации района

от 07.05.2025 №80-р

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Козульского района  к отопительному периоду 2025-2026годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

II. Объекты, подлежащие оценке

обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1.Теплоснабжающие организации.

2.2.Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности  по управлению многоквартирными домами.

2.3.Предприятия коммунального хозяйства (потребители тепловой энергии).

2.4.Объекты социальной сферы подведомственные администрации района (потребители тепловой энергии).

2.5.Объекты здравоохранения, учреждение среднего профессионального образования.

III. Работа Комиссий

3.1.Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Основной задачей комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3.Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024  №2234.

3.4.Состав комиссий определен в приложениях 1-5 к настоящей программе.

3.5.В состав каждой из комиссий входят:

- председатель комиссии;

- секретарь комиссии (без права подписи);

- члены комиссии.

3.6.В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.7.Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложениях 6-9 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки

обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

4.1.По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду комиссиями оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 10 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее - порядок).

4.2.При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и статьями 16,19,22,42 Устава района.

4.3.Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 11 к настоящей программе, по каждому объекту администрации района по направлениям деятельности и подписываются  заместителем главы района по жизнеобеспечению.

4.4.Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных порядком.

Приложение № 1 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов.

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

теплоснабжающих организаций

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Нестин                                    заместитель главы района по жизнеобеспечению

Юрий Борисович                   председатель комиссии.

Шахрай                                  начальник отдела муниципального хозяйства

Денис Евгеньевич                  администрации района

заместитель председателя комиссии.

Александрова                           главный специалист по коммунальному хозяйству

Татьяна Андреевна                секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Председатель районного Совета

Алексеев                                   председатель районного Совета депутатов

Иван Николаевич                     (по согласованию).

Осадчая                                     специалист по экологии и природопользованию

Наталья Александровна          администрации района.

Шарманова                               начальник отдела по имуществу и земельным

Александра Валерьевна          отношениям администрации района.

Представитель

Енисейского управления

Федеральной службы по

экологическому,

технологическому и

атомному надзору                    (по согласованию).

Приложение № 2 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов.

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

управляющих организаций

при осуществлении ими деятельности

по управлению многоквартирными домами

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Нестин                                    заместитель главы района по жизнеобеспечению

Юрий Борисович                   председатель комиссии.

Шахрай                                   начальник отдела муниципального хозяйства

Денис Евгеньевич                   администрации района

заместитель председателя комиссии.

Александрова                           главный специалист по коммунальному хозяйству

Татьяна Андреевна                секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алексеев                                   председатель районного Совета депутатов

Иван Николаевич                     (по согласованию).

Емельяненко                             глава поселка Козулька

Александр Александрович     (по согласованию).

Осадчая                                    специалист по экологии и природопользованию

Наталья Александровна         администрации района.

Емельяненко                            глава поселка  Козулька

Александр Александрович     (по согласованию).

Моисеенко                               глава Новочернореченского сельсовета

Елена Сергеевна                      (по согласованию).

Шарманова                              начальник отдела по имуществу и земельным

Александра Валерьевна          отношениям.

Шпакова                                   глава Жуковского сельсовета

Наталья Викторовна               (по согласованию).

Представитель от АО

«Красноярская региональная

энергетическая компания»     (по согласованию).

Представитель Службы

Строительного контроля

жилищного надзора                 (по согласованию).

Приложение № 3 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

предприятий коммунального хозяйства

(потребителей тепловой энергии)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Нестин                                    заместитель главы района по жизнеобеспечению

Юрий Борисович                   председатель комиссии.

Шахрай                                  начальник отдела муниципального хозяйства

Денис Евгеньевич                  администрации района

заместитель председателя комиссии.

Александрова                           главный специалист по коммунальному хозяйству

Татьяна Андреевна                секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алексеев                                   председатель районного Совета депутатов

Иван Николаевич                      (по согласованию).

Осадчая                                     специалист по экологии и природопользованию

Наталья Александровна           администрации района.

Шарманова                               начальник отдела по имуществу и земельным

Александра Валерьевна           отношениям.

Представитель от АО

«Красноярская региональная

энергетическая компания»     (по согласованию).

Представитель

Енисейского управления

Федеральной службы по

экологическому,

технологическому и

атомному надзору                    (по согласованию).

Приложение № 4 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

объектов социальной сферы

(потребителей тепловой энергии),

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Нестин                                    заместитель главы района по жизнеобеспечению

Юрий Борисович                   председатель комиссии.

Шахрай                                  начальник отдела муниципального хозяйства

Денис Евгеньевич                  администрации района

заместитель председателя комиссии.

Александрова                           главный специалист по коммунальному хозяйству

Татьяна Андреевна                секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алексеев                                   председатель районного Совета депутатов

Иван Николаевич                      (по согласованию).

Осадчая                                     специалист по экологии и природопользованию

Наталья Александровна           администрации района.

Шарманова                               начальник отдела по имуществу и земельным

Александра Валерьевна           отношениям.

Представитель от АО

«Красноярская региональная

энергетическая компания»     (по согласованию).

Приложение № 5 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

объектов социальной сферы

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Нестин                                    заместитель главы района по жизнеобеспечению

Юрий Борисович                   председатель комиссии.

Шахрай                                  начальник отдела муниципального хозяйства

Денис Евгеньевич                  администрации района

заместитель председателя комиссии.

Александрова                           главный специалист по коммунальному хозяйству

Татьяна Андреевна                секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алексеев                                   председатель районного Совета депутатов

Иван Николаевич                    (по согласованию).

Осадчая                                     специалист по экологии и природопользованию

Наталья Александровна          администрации района.

Шарманова                               начальник отдела по имуществу и земельным

Александра Валерьевна          отношениям.

Представитель от АО

«Красноярская региональная

энергетическая компания»     (по согласованию).

Приложение № 6 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование объекта | Дата проведения проверки* | Дата проведения публичного отчета** | Участие контролирующих служб и организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | 18.08.2025 | 29.08.2025 | - администрация Козульского района; - представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| 2. | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» | 19.08.2025- 20.08.2025 | 29.08.2025 |  |
| 3. | АО «Транснефть-Западная Сибирь» | 21.08.2025 | 29.08.2025 |  |

____________________

* Возможны изменения в датах проведения проверок.

**Возможны изменения в датах проведения публичных отчетов в связи с возможным переносом дат проведения проверок.

Приложение №  7 к программе проведения оценки  обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

управляющих организаций

при осуществлении ими деятельности

по управлению многоквартирными домами

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Дата проведения публичного отчета* | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УО ООО «Планета Уюта» | август 2025 года | 29.08.2025 | - администрация Козульского района; - представитель теплоснабжающей организации АО «Красноярская региональная энергетическая компании с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию). - представитель Службы строительного контроля и жилищного надзора (по согласованию). |
| 2. | УО ООО « РЦУМЖФ» г.Ачинск | август 2025 года | 29.08.2025 |  |

____________________

*Возможно изменение в дате проведения публичного отчета в связи с возможным переносом срока проведения проверки.

Приложение № 8 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов.

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты социальной сферы, подведомственные администрации района (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования). | июль - август 2025 года | - администрация Козульского района; - представитель теплоснабжающей организации АО «Красноярская региональная энергетическая компания». с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию). |
| 2. | Объекты социальной сферы подведомственные администрации района (объекты культуры, объекты по физической культуре и спорту) | июль - август 2025 года |  |

Приложение № 9 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Рекомендуемый образец

АКТ №_____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

пгт. Козулька                                                                                            "___" __________ 20__ г.

Комиссия _____________________________, образованная в соответствии

(наименование комиссии)

с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов                  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденной распоряжением администрации района      от _____________ №_____ "О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов", Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», "___" __________ 20__ года провела оценку обеспечения готовности ___________________________ к отопительному периоду.

(наименование объекта)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к                                    отопительному периоду комиссия установила уровень готовности к                                           работе в отопительном периоде 2025-2026 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности к                                отопительному периоду ___________________________ на ____ л. в 1 экз.

(наименование объекта)

Председатель комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

"___" __________ 20__ г.      ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) объекта,

в отношении которого проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 10 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

(оформляется на официальном бланке)

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан ___________________________, в отношении которого проводилась

(наименование объекта)

проверка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026годов от _______________ №_____.

| Заместитель главы района по жизнеобеспечению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, печать) |  | (инициалы, фамилия) |

Приложение №2 к распоряжению

администрации района

от 07.05.2025 №80-р

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | - теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию); - организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения ООО «Агидель» в Козульском районе (по согласованию). |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 сентября 2025 года | - теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию); - дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию); - АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию). |
| 3. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | - теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию); - дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию); - АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию). |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (уголь,газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального Козульского района | до 30 августа 2025 года | - теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию); - дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию); - АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию). |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | - заместитель главы района по жизнеобеспечению; - объекты здравоохранения Козульского района. |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | - теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию); - организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения ООО «Агидель» в Козульском районе (по согласованию). |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения | в течение 2025 года | - специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; - теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию). - АО « Красноярскэнергосбыт» (по согласованию); - УО ООО « Планета Уюта» (по согласованию); - УО ООО « РЦУМЖФ» г.Ачинск. |
| 8. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района. | до 28 августа 2025 года | - объекты здравоохранения Козульского района (по согласованию); - муниципальные образования администрации района; - управляющие организации (по согласованию): УО ООО « Планета Уюта», УО ООО « РЦУМЖФ» г.Ачинск. - дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию); - АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию). |
| 9. | Предоставить в адрес жилищно-коммунального хозяйства администрации района планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Козульского района в осенне-зимний период 2025-2026 годов | до 1 июня 2025 года | - объекты здравоохранения Козульского района (по согласованию); - муниципальные образования администрации района; - теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию)., -организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения ООО «Агидель» в Козульском районе (по согласованию)., - управляющие организации (по согласованию): УО ООО « Планета Уюта»; УО ООО « РЦУМЖФ» г.Ачинск. - дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию); - АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию). |
| 10. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Козульского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | ежедекадно, июнь - ноябрь 2025 года | - объекты здравоохранения Козульского района (по согласованию); - муниципальные образования администрации района; теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию)., - дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию); - АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию). -организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения ООО «Агидель» в Козульском районе (по согласованию)., управляющие организации (по согласованию): УО ООО « Планета Уюта», УО ООО « РЦУМЖФ» г.Ачинск. |
| 11. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | -заместитель главы района по жизнеобеспечению; -объекты здравоохранения Козульского района (по согласованию); -муниципальные образования администрации района. |
| 11.1 | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2025 года |  |
| 11.2 | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2025 года |  |
| 11.3 | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы | до 1 сентября 2025 года |  |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 15 сентября 2025 года для управляющих организаций, до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих организаций, электроэнергетики до 15 ноября 2025 года для муниципального образования | -заместитель главы района по жизнеобеспечению; -объекты здравоохранения Козульского района (по согласованию); -муниципальные образования администрации района. |